1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: SmartTutor

Описание: SmartTutor — мобильное приложение-помощник для студентов, которое использует ChatGPT для объяснения учебных тем, генерации заданий и тестов, а также помогает организовать учебный процесс за счёт сохранения заметок, истории чата и напоминаний о дедлайнах.

Цель: Повысить эффективность самостоятельного обучения за счёт персонализированного взаимодействия с ИИ, автоматической генерации материалов и удобного отслеживания прогресса.

Аналоги: Duolingo (обучение), Quizlet (карточки и тесты), ChatGPT (ИИ-диалог).

Дата сдачи — 28.01.2026

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Студент: регистрация/вход, задаёт вопросы, получает объяснения, выполняет тесты, сохраняет заметки, получает напоминания.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: email/password, Google (опционально).

- Профиль пользователя: Имя, Активность, План обучение.

- Чат с ИИ: вопросы и ответы в формате диалога.

- Генерация заданий и тестов (текстовые упражнения).

- Заметки и история чата (хранение и поиск).

- Напоминания о дедлайнах (локальные уведомления).

- Статистика прогресса (кол-во вопросов, решённых заданий, активность).

2.3. Нефункциональные требования

- Платформы: Android (сначала), опционально iOS.

- Время отклика UI: < 300 мс (кроме запросов к API).

- Безопасность: HTTPS, защита токенов API, возможность удаления аккаунта.

- Конфиденциальность: анонимизация данных при аналитике.

- Локализация: русский, английский.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

Frontend (мобильное): Kotlin (Android Studio).

Backend: OpenAI API (ChatGPT).

База данных: Firebase storage (хранение чата, заметок, прогресса).

CI/CD: GitHub Actions (сборки, тесты).

UI/UX: минималистичный интерфейс (чат + вкладки для заметок и прогресса).

Обоснование: Kotlin даёт нативное Android-приложение, ChatGPT обеспечивает интеллектуальные ответы, а MySQL позволяет хранить данные пользователя в структурированном виде.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- Frontend: Kotlin (Android).

- AI: OpenRouter / OpenAI (ChatGPT) через OpenRouterClient.

- Сетевое: OkHttp, Remember + State для управления состояниями запросов.

- Хранение: FirebaseAuth (авторизация).

- UI: Compose Material3, кастомные Brushes/Gradients, динамические цвета на основе темы.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Kotlin) ↔ API ChatGPT ↔ MySQL (хранение данных).

5.2. Структура БД

- user: { email, displayName, avatarLetter, lastSignIn }.

- chat states: AiRequestTracker (статус отправки, текущий Call, Job).

- progress data: activityDays, streakDays, totalActive.

- settings: { darkTheme, notificationsOn, soundOn, displayNameDraft, passwords }.

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

Если вы решите делать собственный backend (Node/Express), пример endpoints:

- POST /auth/register, POST /auth/login

- GET /users/:id (профиль)

- POST /chat (вопрос к ИИ), GET /chat/history

- GET /assignments / POST /assignments/:id/solution

- GET /notes, POST /notes, PUT /notes/:id, DELETE /notes/:id

- GET /progress/:userId

- POST /reminders, GET /reminders, PUT /reminders/:id, DELETE /reminders/:id

- POST /notifications/settings

7. UI/UX: основные экраны + требования

Экран входа / регистрации

- Простая форма (Email/пароль).

- Возможность входа через Google-аккаунт.

- Минимум лишних элементов, акцент на кнопке «Войти/Начать».

Главная

- Полноэкранный диалог (сообщения, индикатор отправки, кнопки «Стоп», «Голос»).

- Голосовой ввод с проверкой разрешений.

- Информационные баннеры.

Чат с ИИ (репетитором)

- Диалоговый интерфейс (в стиле мессенджера).

- Голосовой ввод

- Ответы ИИ: объяснения, подсказки, примеры.

Профиль

- Gradient карточка пользователя (аватар, имя, email, статус с активности).

- Прогресс-секция: Статистика.

- Доступ к полноэкранным настройкам (темная/светлая тема, уведомления, смена пароля).

Wireframe (требования к дизайну)

- Минимализм, акцент на удобстве.

- Карточный интерфейс (блоки с заданиями, темами, заметками).

- Читаемые списки, крупные кнопки для мобильного.

- Единый стиль: спокойные цвета, иконки в одном стиле.

8. Тестирование

- Вход/регистрация: проверка ошибок, Google sign-in, кейсы пустых полей.

- Чат: отправка сообщений, отмена (Stop), голосовой ввод, отображение info/error.

- Настройки: смена имени, сохранение пароля, реакции на неверный пароль.

- Напоминания: разрешения на уведомления, звуковые сигналы, локальные нотификации.

- Прогресс: правильные значения streakDays, активность по дням, градиентные чипы.

- UI: скроллинг настроек, видимость кнопки «Выйти» на любом экране.

9. Релиз

- Репозиторий: Git (feature-ветки).

- CI/CD: GitHub Actions запускает lint, unit-тесты (если появятся), сборку assembleDebug.

- Тестовые релизы: Internal testing на Android (apk).

- Релиз: Google Play, по необходимости — App Store (при портировании на iOS).

- Документация: README с инструкциями по запуску (пароль, API), описание архитектуры и компоненты

10. Безопасность и приватность

- Все API-запросы идут по HTTPS (OpenRouter/ChatGPT).

- Токены Firebase/ChatGPT и OpenRouter защищены и нигде не хардкодятся в UI (используются BuildConfig).

- В настройках можно выйти и удалить авторизацию.

- Разрешения (RECORD_AUDIO, POST_NOTIFICATIONS) запрашиваются только по необходимости.

- Локальная аналитика — анонимная, без привязки персональных данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (16 — 21 сентября 2025) — 6 дней

- Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 16–17.09 — Сбор требований, определение MVP, согласование основных функций.

- 18.09 — Составление ТЗ (описание экранов, API, базы данных).

- 19–20.09 — Создание вайрфреймов (главные экраны) в Figma + прототип UI.

- 21.09 — Настройка репозитория GitHub, CI (GitHub Actions), базовый проект в Android Studio (Kotlin), подключение OpenAI API, подготовка Firebase.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, список курсов, расписание (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Git: https://github.com/oiweewiwqe/SmartTutorv3

Задачи:

- Аутентификация (email/password)

- Модель данных и интеграция Firestore

- Основные экраны приложения

- Архитектура приложения

- Навигация между экранами (NavGraph)

- ViewModel для управления состоянием

- Repository для работы с данными

- Структура пакетов (presentation, data, models)

Sprint 2 — Assignments & Submissions, Materials, Notifications (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Чат с ИИ (через OpenAI) - Диалог в формате мессенджера

- История чатов + удаление - сохраняется в Firestore, включая задания

- Генерация заданий - По запросу → задание + ответ в формате текста

- Защищенные правила доступа к Firestore

- HTTPS соединение

Sprint 3 — Профиль/чат,  UI  (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Статистика прогресса - считается по формату ИИ-ответа

- Улучшение UI/UX по замечаниям: адаптивность, доступность.

- Реализация простой истории чатов.

- Голосовой ввод

- Статистика: количество чатов, сообщений, решённых заданий

- Список напоминаний

- Начало работ по документации (README, установка, demo).

Доставка: чат, профиль, UI-улучшения.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end).

- Устранение ошибок и профилирование производительности.

- Настройка CI/CD на релизные сборки.

- Проведение внутреннего UAT (пользовательского тестирования) с несколькими студентами.

Доставка: Release-кандидат (RC), UAT-замечания.

Stabilization & UAT fixes (17 — 25 ноября 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкции).

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, инструкции по запуску, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (26 — 28 ноября 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные баг-фиксы, релиз билда для преподавателя.

- Подготовка демонстрации/презентации (3–7 минут).

- Отправка/передача приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 28.11.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Пуш-уведомления с настройками (типы уведомлений).

- Голосовой чат/уведомления.

- Синхронизация заметок с другими устройствами (через backend).

- Настраиваемые шаблоны запросов к ИИ.